**Реестр изменений ППТ 4 этап**

| **№** | **Участок** | **Изменение** | **Обоснование** | **Поселение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Владимирская область** | | | | |
| 1 | км 225+721 – км 226+120 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Изменение местоположения проезда под мостом через Аэрационный канал, организация строительных площадок и вспомогательных сооружений для строительства конструкций моста через Аэрационный канал | Сельское поселение Борисоглебское  Муромский район |
| 2 | км 227+220 – км 227+903 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Для размещения струенаправляющей дамбы на конусе моста через р. Ока, а так же для организации строительных площадок и вспомогательных сооружений для строительства конструкций моста через р. Ока | Сельское поселение Борисоглебское  Муромский район |
| **Нижегородская область** | | | | |
| 3 | км 232+685 – км 232+831 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Изменение местоположения проезда под мостом через р. Велетьма, организация строительных площадок и вспомогательных сооружений для строительства конструкций моста через р. Велетьма | Городской округ Навашинский  Навашинский район |
| 4 | км 252+652 – км 252+735 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения проезда и прохода для диких животных | Городской округ Навашинский  Навашинский район |
| 5 | км 255+829 – км 255+893 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения трубы | Городской округ Навашинский  Навашинский район |
| 6 | км 257+800 – км 258+325 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения трубы, спрямление русла р. Кура | Городской округ Навашинский  Навашинский район |
| 7 | км 264+732 – км 264+949 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения проезда | Городской округ Навашинский  Навашинский район |
| 8 | км 278+029 – км 278+556 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения проезда и технологического разворота,  объединение под одним искусственным сооружением р. Вежак и технологического разворота | Городской округ Навашинский  Навашинский район |
| 9 | км 286+739 – км 286+768 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Перспективная возможность устройства проезда | Городское поселение рабочий поселок Мухтолово  Ардатовский район |
| 10 | км 291+877 – км 292+388 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения проезда и прохода для диких животных | Городское поселение рабочий поселок Мухтолово  Ардатовский район |
| 11 | км 295+178 – км 295+432 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения проезда | Городское поселение рабочий поселок Мухтолово  Ардатовский район |
| 12 | км 303+336 – км 303+795 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения проезда и прохода для диких животных | Городское поселение рабочий поселок Мухтолово  Ардатовский район |
| 13 | км 317+945 – км 318+182 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения проезда | Балахонихинский сельсовет  Арзамасский район |
| 14 | км 327+967 – км 328+105 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Увеличение длины отводящей канавы | Балахонихинский сельсовет  Арзамасский район |
| 15 | км 335+905 – км 336+212 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Изменение конфигурации подводящей и отводящей канавы у трубы на ПК3359+75 и конфигурации засыпок местным грунтом | Абрамовский сельсовет, Ломовский сельсовет  Арзамасский район |
| 16 | км 341+506 – км 341+565 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Устройство примыкания временной притрассовой дороги к существующей автомобильной дороге «Соловейка-Ломовка» | Ломовский сельсовет  Арзамасский район |
| 17 | км 345+708 – км 345+930, | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Устройство отводящей канавы | Ломовский сельсовет  Арзамасский район |
| 18 | км 347+823 – км 347+995 | Изменение зон планируемого размещения линейного объекта | Корректировка проектного положения трассы переустраиваемых коммуникаций | Ломовский сельсовет  Арзамасский район |